- 北京市市级财政支出项目

- 绩效评价报告

主管部门         北京市机关事务管理局

项目单位     北京市机关事务管理局本级事业

项目名称   行政办公区二期开办标示标牌采购项目

评价机构         北京市机关事务管理局

参与评价中介机构  北京国誉会计师事务所有限公司

北京市机关事务管理局

二〇二四年五月

会议室标示牌截图

食堂标示牌截图

目  录

一、项目概述	1

（一）项目情况	1

（二）项目资金情况	3

（三）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象及范围	4

（二）绩效评价基本情况	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	5

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况	6

（二）项目过程情况	6

（三）项目产出情况	7

（四）项目效益情况	7

五、存在主要问题	8

（一）绩效指标设置不够准确、细化	8

（二）项目过程管理存在验收不规范	8

（三）项目绩效成果资料不充分	8

六、相关建议	8

七、其他说明事项	9

八、 附件	9

北京市机关事务管理局

2023年行政办公区二期开办标示标牌采购

项目绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门绩效管理水平，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等有关规定，结合《北京市财政局关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》及北京市机关事务管理局（以下简称“市机关事务局”）预算绩效管理暂行办法，北京国誉会计师事务所接受委托，对“行政办公区二期开办标示标牌采购”项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、项目概述

## （一）项目情况

1.项目立项背景

按照二期搬迁工作安排，北京市机关事务管理局资产管理中心负责开展行政办公区二期开办标示标牌项目采购工作，按照《关于做好城市副中心行政办公区第二批搬迁预算及资产管理工作的实施意见》的相关要求，资产管理中心与二期搬迁建设单位、设计部门积极沟通，并根据市机关事务局工程图纸以及二期各搬迁单位提出的具体需求，编制了导视系统标识牌项目预算，报市财政局进行了评审。

同时，按照政府采购意向公开工作的相关要求，于2023年6月13日、15日，在北京市政府采购网站，对导视系统标识牌项目进行了采购意向公开。

2.项目实施主体及职责

该项目的实施主体为市机关事务局，具体实施部门是市机关事务局资产管理中心，主要职责是具体承担局机关和局属非独立核算事业单位相关资产的配置、清查盘点、日常管理、产权登记、统计报告和处置的实施工作；承担局机关和局属非独立核算事业单位除房屋、车辆、安全管理设备和信息化设备以外的国有资产的维修保养工作；承担局交办的其他事项。

3.项目组织管理

该项目由分管局领导和中心领导统一协调，负责项目工作人员按照相关规定具体履行采购手续，并完成安装、调试、验收等工作。项目组织机构合理、人员职责履行情况良好。

2023年9月7日，经局2023年第37次局党组会议定，委托中信国际招标有限公司采用竞争性谈判方式开展导视系统标示牌项目采购。

2023年11月10日，经局2023年第51次局党组会议定，由刘汉柱同志代表市机关事务局分别与罗丹莫纳高新技术有限公司和标尚文化传播（北京）有限公司签订政府采购合同，并按规定支付相关费用。

4.项目主要内容

行政办公区二期开办标示标牌项目，主要是对行政办公区二期9个办公地块单位标识、全楼信息索引标识、食堂提示牌等标识标牌的购置、安装调试、招标服务等工作，确保标识标牌配置可以满足入驻单位和服务保障单位的实际工作需要。标示标牌的材质达到国家、行业的相关要求，尺寸、大小满足实际需求，更换标牌信息便捷。

- （二）项目资金情况

该项目预算批复资金874.73万元，截止2023年12月31日，该项目实际支出资金874.73万元，预算执行率为100.00%。

## （三）项目绩效目标

1.项目年度预算绩效目标

做好行政办公区二期9个办公地块单位标识、全楼信息索引标识、食堂提示牌等标识标牌的购置、安装调试、招标服务等工作，确保标识标牌配置可以满足入驻单位和服务保障单位的实际工作需要，提升服务保障水平。

2.项目年度绩效指标设定情况

（1）产出指标

①产出数量指标：购买标识标牌数量≤985.45万元。

②产出质量指标：采购验收合格率≥99.99%。

- 成本指标

- ①经济成本指标：项目预算总额≤985.45万元。

- 效益指标

- ①经济效益指标：降低能源成本。

- ②可持续影响指标：使用年限≥10年。

- ③社会效益指标：标识标牌利用率≥99.99%。

（4）满意度指标：人员满意度≥95%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

1.评价目的

通过绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映项目单位的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面存在的不足提出合理化建议，使预算绩效管理更加科学、规范，提高项目预算绩效管理水平和财政资金使用效益和效率。

2.评价对象和范围

对北京市机关事务管理局行政办公区二期开办标示标牌采购项目874.73万元的资金支出情况开展绩效评价。

- （二）绩效评价基本情况

1.绩效评价原则及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法等方法，通过定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入内容；二是过程指标（20分），主要评价项目资金管理和组织实施内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标（30分），主要评价项目实施效益和服务对象满意度内容。绩效评价指标体系详见附件。

3.评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

- （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作在成立评价工作组后，通过当面沟通和审核评价资料的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况，最终根据评价沟通及收集资料情况，完成绩效评价报告撰写。

# 三、综合评价情况及评价结论

经评议，行政办公区二期开办标示标牌采购项目资金绩效评价综合得分83.25分，其中项目决策9.25分、项目过程19.00分、项目产出34.00分、项目效益21.00分，绩效评定结论为“良好”。

项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9.25 |
| 项目过程 | 20 | 19.00 |
| 项目产出 | 40 | 34.00 |
| 项目效益 | 30 | 21.00 |
| 综合得分 | 100 | 83.25 |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |

# 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目决策指标，满分10分，评价得分为9.25分。该项目立项依据较为充分、决策过程较为规范；绩效目标设定与项目实施基本相符，绩效指标较为明确；预算编制、资金分配合理。但项目决策缺少项目可行性研究报告、专家论证意见，决策依据有待完善，项目产出指标与项目实施内容的匹配性、对应性不足，有待进一步明确细化、量化，增加可考核性。

- （二）项目过程情况

项目过程指标，满分20分，评价得分为19.00分。在资金管理方面，财务制度健全完善，项目资金管理规范，资金投入及时到位，资金使用符合财政财务制度规定；组织实施到位，能够按照《市级机关集中办公区窗帘、地毯、标识标牌管理办法（暂行）》（京机管发〔2023〕13号）的相关要求执行，但项目管理办法有待进一步完善，项目执行有效性有待进一步加强。

- （三）项目产出情况

项目产出指标，满分40分，评价得分为34.00分。该项目产出指标设定比较清晰、明确，各项产出基本达到了项目预期。但项目数量和质量指标设置不够合理，缺少可衡量性、可考核性，如项目实施内容为“行政办公区二期9个办公地块单位标识、全楼信息索引标识、食堂提示牌等标识标牌”，产出数量指标设定为“购买标识标牌数量≤985.45万元”，实际产出值与数量指标设置不一致，没有对应实施的内容进行细化、量化，产出质量指标没有对应不同材质标识标牌设置明确质量标准。

- （四）项目效益情况

项目效益指标，满分30分，评价得分为21.00分。该项目基本实现了项目预期效益，但反映社会效益、可持续影响的支撑佐证材料不充分；反映项目效益效果情况的绩效材料收集不够全面，项目效益和效果展示不够明显，有待进一步完善。如体现标识标牌利用率的证明资料不足，满意度调查开展不及时、不充分，满意度调查范围、数量不明确，服务对象满意度调查资料不足，需加强服务对象满意度调查。

# 五、存在主要问题

- （一）绩效指标设置不够准确、细化

项目绩效指标与实施内容的匹配度不够全面，部分绩效指标设定不够科学、准确，可量化性和可考核性不足。如项目实施内容为“行政办公区二期9个办公地块单位标识、全楼信息索引标识、食堂提示牌等标识标牌”，产出数量指标设定为“购买标识标牌数量≤985.45万元”，实际产出值与数量指标设置不一致，没有对应实施的内容进行细化、量化，产出质量指标没有对应不同材质标识标牌设置明确质量标准。

- （二）项目过程管理存在验收不规范

项目采购成果验收资料提供不够充分和规范，验收报告书未签字、未签订验收日期，不能体现项目验收管理的规范性。

- （三）项目绩效成果资料不充分

1.项目预算绩效管理与成果档案不完整，项目的绩效成果呈现的不够充分，提供的效果资料支撑力不足。

2.满意度调查的科学性、有效性还不够充分，反映服务对象满意度调查的资料不足以证明服务对象满意程度，调查对象和调查范围不够具体明确。

# 六、相关建议

（一）进一步提升绩效目标管理的意识，加强绩效指标设定的严谨性和对应性，绩效指标设置应与项目实施内容匹配，做到细化、量化，可衡量、可考核。

（二）加强项目过程管理，完善项目管理制度，明确项目立项、决策、执行、监督的全过程管控措施，提高项目管理的整体水平。规范采购验收程序手续，保证验收管理措施的有效落实。

（三）注重项目绩效成果资料归集整理

项目实施中及时、客观、准确归集项目成果资料，充分呈现项目绩效成果和产生社会效益。认真做好满意度调查，合理确定服务对象和调查范围，科学合理设计调查问卷，充分反映服务对象满意程度。

- 七、其他说明事项

本报告主要是基于市机关事务局收集的决策、过程、产出、效益方面的资料做出的评价，评价工作组对资料的真实性进行了适当的审查与沟通，但受资料完整性及沟通范围所限，并非每项指标的打分都有充分的资料支撑，个别指标主要是依据项目单位沟通结果及评价工作组的专业性判断。

# 附件

附件：1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.指标体系及打分情况表

附件1

附件2

附件3

项目支出指标体系及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 分值 | 评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 3.5 | 立项依据充分性 |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 |  | 1.5 | 0.75 | 缺乏可行性研究报告及专家论证资料支撑 |
|  | 绩效目标 | 3.5 | 绩效目标合理性 |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 1.5 | 1.5 |  |
|  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 |  | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 资金分配合理性 |  | 1.5 | 1.5 |  |
| 过程 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 预算执行率 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 |  | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 |  | 4 | 3.5 | 有待进一步完善 |
|  |  |  | 制度执行有效性 |  | 4 | 3.5 | 验收证明资料不足 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 |  | 10 | 7 | 实际产出值与数量指标设置不一致，可考核性不足 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 |  | 10 | 7 | 质量标准和验收证明资料不足 |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 |  | 10 | 10 |  |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 |  | 10 | 10 |  |
| 效益 | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 降低能源成本定性降低 | 8 | 6 | 体现效益资料不足 |
|  |  |  |  | 标识标牌利用率≧99.99% | 8 | 6 | 体现效益资料不足 |
|  |  |  |  | 使用年限≧10年 | 8 | 6 | 支撑证明资料不足 |
|  |  |  | 满意度 |  | 6 | 3 | 相关满意度调查资料不足，满意度调查开展不及时、不充分 |
| 合计 |  | 100 |  |  | 100 | 83.25 |  |